# LightRAG 套壳式多用户平台 MVP 交付说明

整理当前开发结果、部署状态、验证结论和后续建议

| 部署目录 | D:\LightRAG\platform |
| --- | --- |
| 访问地址 | http://127.0.0.1:9621 |
| 默认管理员 | admin / ChangeMe123! |
| 当前架构 | Platform 作为唯一入口；LightRAG 按用户启动独立内部 runtime。 |
| 隔离方式 | 每个用户对应独立 workspace 和内部端口：端口 = 9700 + user_id。 |

# 1. 实施概览

已完成第一版 MVP 套壳平台，并部署到 D:\LightRAG\platform。

平台后端、平台前端、SQLite 用户库、启动脚本和 LightRAG runtime 按需启动逻辑已经落地。

本次实现未修改 LightRAG 原生源码，符合后续通过升级 lightrag-hku[api] 安装包进行迭代的目标。

Platform 现在作为唯一对外入口，前端不直接访问 LightRAG 原生服务。

# 2. 部署结构

| 路径或端口 | 说明 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| D:\LightRAG\platform | 自研套壳平台目录。 | 已部署 |
| D:\LightRAG\platform\backend | Platform Backend，FastAPI + SQLite + JWT。 | 已部署 |
| D:\LightRAG\platform\frontend | 全新 WebUI，React + TypeScript + Vite。 | 已构建 |
| D:\LightRAG\platform\data\platform.db | 平台用户数据库。 | 已创建 |
| 127.0.0.1:9621 | Platform 对外访问端口。 | 运行中 |
| 127.0.0.1:9701 | admin / user_1 的 LightRAG runtime。 | 运行中 |

# 3. 已完成功能

| 模块 | 已实现内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 用户系统 | SQLite 用户表、默认管理员、JWT 登录、当前用户接口。 | 默认管理员为 admin。 |
| 管理员管理 | 用户列表、创建用户、启用/禁用、重置密码 API。 | WebUI 已提供基础页面。 |
| RAG 隔离 | 每个用户独立 LightRAG runtime 进程，启动参数绑定 --workspace user_x。 | 比请求头动态 workspace 更稳。 |
| RAG 网关 | Platform 代理文档、查询、图谱和健康接口。 | 用户不会直接访问原生端口。 |
| 新 WebUI | 登录、概览、文档、查询、图谱、用户管理页面。 | MVP 可用形态。 |
| 脚本 | start-platform.ps1、stop-platform.ps1、build-frontend.ps1。 | 位于 platform\scripts。 |

# 4. 关键架构调整

开发过程中发现当前 LightRAG 版本的 LIGHTRAG-WORKSPACE 请求头不能稳妥支撑所有文档、查询、图谱路由的动态隔离。因此已改为更兼容后续升级的实现：

每个用户按需启动一个内部 LightRAG runtime 进程。

runtime 启动时通过原生 --workspace 参数绑定用户库，例如 admin 对应 user_1。

内部端口规则为 9700 + user_id，例如 user_1 使用 9701。

平台层仍然是唯一入口，负责用户登录、权限和路由。

该方案不改 LightRAG 源码，升级 LightRAG 安装包时主要验证 HTTP API 兼容性。

# 5. 验证结果

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Platform health | 通过 | 返回 healthy，runtime_mode=per_user_process。 |
| 管理员登录 | 通过 | admin 登录成功，角色为 admin，workspace 为 user_1。 |
| 当前用户接口 | 通过 | 返回 admin / admin / user_1。 |
| RAG health | 通过 | 经 Platform 代理后返回 healthy，LightRAG workspace=user_1。 |
| 文档列表代理 | 通过 | 使用合法 page_size=10 返回空库分页结果。 |
| 前端首页 | 通过 | http://127.0.0.1:9621 返回 HTTP 200。 |
| 可视化浏览器检查 | 未完成 | 内置浏览器被本机沙箱重置，未能截图验证。 |

# 6. 启动与停止命令

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\LightRAG\platform\scripts\start-platform.ps1 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\LightRAG\platform\scripts\stop-platform.ps1

# 7. 当前使用说明

打开 http://127.0.0.1:9621 进入新 WebUI。

使用 admin / ChangeMe123! 登录。

管理员可在用户管理页面创建普通用户。

用户首次访问 RAG 功能时，平台会自动启动对应的内部 LightRAG runtime。

查询、上传等实际 RAG 能力依赖 D:\LightRAG\app\.env 中的模型 API Key 配置。

# 8. 未完成事项与下一步建议

| 事项 | 建议优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 修改默认管理员密码 | 高 | 默认密码仅适合初次部署，应尽快增加自助改密页面并修改。 |
| 模型 API Key 配置 | 高 | 未配置 Key 时只能验证服务层，不能完整执行插入和查询。 |
| 上传进度与查询结果展示 | 中 | 当前 MVP 以 JSON 输出为主，后续应做结构化 UI。 |
| 多用户隔离自动化测试 | 高 | 应新增创建两个用户、分别上传/查询、互不影响的回归测试。 |
| 审计日志页面 | 中 | 后端已有审计模型基础，可增加管理员审计视图。 |
| LightRAG 升级兼容测试 | 中 | 每次升级 lightrag-hku[api] 后验证 health、upload、query、graph。 |

# 9. 结论

第一版 MVP 已经形成可运行的套壳式多用户平台基础：平台代码独立、LightRAG 原生源码未改、用户隔离通过独立 runtime 和 workspace 实现。该架构更适合后续 LightRAG 版本升级，只需重点维护 Platform Gateway 与原生 HTTP API 的兼容性。