# LightRAG 多用户 WebUI 二次开发方案

基于当前 D:\LightRAG 部署版本的系统架构、依赖评估与开发计划

| 目标 | 设计一套全新的 WebUI，并支持多用户管理和登录，每个用户的 RAG 库独立隔离。 |
| --- | --- |
| 推荐路线 | 保留 LightRAG 核心能力，新增多用户平台层，重做 WebUI。 |
| 首版数据库 | SQLite，数据库文件建议放在 D:\LightRAG\data\lightrag_app.db。 |
| 技术栈 | Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy；React + TypeScript + Vite + Bun。 |
| 工作量 | MVP 约 12-18 个工作日；完整可用版约 20-30 个工作日。 |

# 1. 当前版本现状判断

当前部署版本已经具备后端 API、JWT 登录雏形、workspace 隔离能力和 React WebUI 构建链路，但还不是完整的多用户系统。

后端入口：D:\LightRAG\app\lightrag\api\lightrag_server.py，技术栈为 Python + FastAPI。

前端源码：D:\LightRAG\app\lightrag_webui，技术栈为 React + TypeScript + Vite + Bun。

现有认证：支持 /login 与 AUTH_ACCOUNTS 环境变量，但缺少用户数据库和管理员后台。

现有隔离：支持 LIGHTRAG-WORKSPACE 请求头，但普通用户若能自行传 workspace 会带来越权风险。

当前缺口：用户实体、角色权限、用户禁用、改密、审计日志、用户与 RAG 库绑定、资源限额等。

# 2. 推荐总体架构

建议采用三层架构：新 WebUI 负责用户体验，LightRAG API 扩展层负责用户、权限和 workspace 绑定，LightRAG 核心继续负责文档、查询、图谱和存储。

| 层级 | 职责 | 关键设计 |
| --- | --- | --- |
| 新 WebUI | 登录、工作台、文档管理、查询、图谱、管理员后台 | 前端不允许直接控制 workspace，只携带 JWT。 |
| API 扩展层 | 用户认证、角色权限、用户管理、workspace 注入 | 根据 JWT 中的 user_id/workspace_id 强制绑定用户库。 |
| LightRAG 核心 | 文档处理、向量检索、图谱构建、RAG 查询 | 尽量少改核心逻辑，复用现有 workspace 机制。 |
| 存储层 | 用户平台库 + RAG 存储目录 | 平台数据入 SQLite；RAG 数据继续按 workspace 隔离。 |

# 3. 数据库与依赖评估

## 3.1 数据库选择

| 方案 | 优点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| SQLite（推荐首版） | 无需安装数据库服务；部署简单；适合当前本机 D 盘部署。 | 单机、小团队、快速交付 MVP。 |
| PostgreSQL（生产增强） | 并发、备份、迁移和审计能力更强；后续扩展更稳。 | 长期多人使用、生产环境、组织级权限。 |

建议第一阶段使用 SQLite 完成闭环，代码层通过 SQLAlchemy 保持迁移到 PostgreSQL 的可能性。

## 3.2 新增依赖

alembic：数据库迁移管理，建议新增。

email-validator：若账号字段支持邮箱，建议新增。

argon2-cffi：可选；若希望密码哈希从 bcrypt 升级到 Argon2 再新增。

前端暂不需要新增大依赖，现有 React、Tailwind、Radix、lucide、zustand、axios 已足够。

# 4. 功能模块设计

| 模块 | 首版功能 | 后续增强 |
| --- | --- | --- |
| 认证与会话 | 登录、登出、JWT、当前用户 /me | 刷新令牌、登录设备管理、密码策略。 |
| 用户管理 | 管理员创建用户、禁用/启用、重置密码、角色 admin/user | 组织、用户组、邀请注册。 |
| RAG 库隔离 | 每个用户自动绑定 user_{id} workspace | 一个用户多个知识库、库级共享权限。 |
| 文档管理 | 上传、查看处理状态、删除、重建索引 | 批量导入、配额、处理队列。 |
| 查询与图谱 | 用户自己的查询、引用上下文、图谱浏览 | 查询历史、收藏、导出报告。 |
| 审计与设置 | 基础操作日志、用户设置 | 资源用量、告警、API Key 管理。 |

# 5. 代码架构建议

## 5.1 后端目录

| lightrag/api/routers/user_routes.py | 新增用户管理 API。 |
| --- | --- |
| lightrag/api/routers/session_routes.py | 新增登录、登出、当前用户 API。 |
| lightrag/api/routers/workspace_routes.py | 新增用户 RAG 库信息与管理 API。 |
| lightrag/api/platform/db.py | 新增数据库连接与 Session 管理。 |
| lightrag/api/platform/models.py | 新增 User、AuditLog、UserSettings 等模型。 |
| lightrag/api/platform/security.py | 新增密码哈希、JWT 创建和校验封装。 |
| lightrag/api/platform/workspace.py | 新增用户 workspace 绑定和清洗逻辑。 |
| lightrag/api/platform/deps.py | 新增 current_user、admin_required 等依赖。 |

## 5.2 前端目录

| src/pages/LoginPage.tsx | 全新登录页。 |
| --- | --- |
| src/pages/DashboardPage.tsx | 用户工作台与服务状态概览。 |
| src/pages/DocumentsPage.tsx | 文档上传、处理状态、删除与重建。 |
| src/pages/QueryPage.tsx | RAG 查询、参数面板、引用上下文。 |
| src/pages/GraphPage.tsx | 图谱浏览、实体搜索、关系过滤。 |
| src/pages/AdminUsersPage.tsx | 管理员用户列表、创建用户、禁用、重置密码。 |
| src/services/* | API 客户端、认证 API、用户 API、RAG API。 |
| src/stores/* | 认证状态、应用状态、用户偏好。 |

# 6. 多用户隔离策略

登录成功后 JWT 包含 sub、user_id、role、workspace_id。

普通用户所有文档、查询、图谱接口都从 current_user 获取 workspace。

后端忽略或限制客户端传入的 LIGHTRAG-WORKSPACE，防止用户越权访问其他库。

管理员接口使用 admin_required 保护，不复用普通用户接口的 workspace 逻辑。

workspace 命名建议为 user_{user_id}，例如 user_42。

关闭 guest 模式，并强制配置非默认 TOKEN_SECRET。

# 7. 新 WebUI 设计方向

新界面建议采用工作台式产品设计，不做营销首页。页面结构应安静、清晰、适合长时间管理知识库。

左侧导航：概览、文档、查询、图谱、任务、设置、用户管理。

顶部栏：当前用户、当前库状态、服务健康状态、退出登录。

文档页：上传、处理状态、删除、重建索引、错误提示。

查询页：对话式查询、参数面板、引用上下文、停止生成。

图谱页：实体搜索、关系过滤、局部展开、节点详情。

管理员页：用户列表、创建用户、禁用/启用、重置密码。

# 8. 开发计划与工作量

| 阶段 | 主要任务 | 估算 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 阶段：方案确认 | 确认数据库、用户与库关系、管理员初始化方式、UI 风格。 | 0.5-1 天 |
| 第 1 阶段：后端平台层 | 数据库模型、用户管理 API、登录/JWT、权限依赖。 | 4-7 天 |
| 第 2 阶段：RAG 隔离改造 | 文档、查询、图谱接口绑定用户 workspace，防止越权。 | 2-4 天 |
| 第 3 阶段：新 WebUI | 重建布局、登录页、用户端页面、管理员页面。 | 9-16 天 |
| 第 4 阶段：验证与部署 | 初始化脚本、迁移脚本、构建、重启、多用户隔离测试。 | 3-5 天 |

| 版本范围 | 交付内容 | 总工期 |
| --- | --- | --- |
| MVP | SQLite、一个用户一个库、管理员创建用户、基础用户端页面。 | 12-18 个工作日 |
| 完整可用版 | 审计、改密、较完整 WebUI、稳定部署脚本和测试。 | 20-30 个工作日 |
| 生产级多租户版 | PostgreSQL、组织/团队、配额、审计、API Key、监控。 | 35-50 个工作日 |

# 9. 推荐首版决策

数据库采用 SQLite，后续预留 PostgreSQL 迁移。

首版采用一个用户一个 RAG 库，不先做一个用户多个库。

管理员通过初始化脚本创建第一个 admin 用户。

后端强制绑定用户 workspace，前端不展示 workspace 输入。

优先保证隔离、安全和可用闭环，再扩展配额、审计和组织功能。

# 10. 需要确认的问题

是否确认首版使用 SQLite？

是否确认首版为一个用户一个 RAG 库？

是否需要保留 guest 模式，还是正式关闭？

管理员是否需要在 WebUI 中直接看到每个用户的文档数量和存储占用？

是否需要为不同用户配置不同模型 API Key，还是所有用户共享系统级模型配置？